ОПШТИНА КРУПАЊ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-12/2017

Извођење радова на појачаном одржавању локалних путева

на територији општине Крупањ

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 07.07.2017. године до 11:00 часова |
| Јавно отварање: | 07.07.2017. године у 11:30 часова |

КРУПАЊ, мај 2017. године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 32, 55, 57, 62. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и  68/2015) општина Крупањ позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне документације.

1.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Ознака из општег речника набавке: 45233142 - Радови на поправљању путева

1.2.  ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца доставити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко понуђача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Доказе о испуњености услова доставити уз понуду.

Конкурсна документација је израђена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

1.3. РОК ЗА УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне документације је до истека рока за подношење понуда до 07.07.2017. године до 11:00 часова.

Увид и преузимање конкурсне документације уз издавање потрвде о преузимању заинтересовани понуђачи могу извршити у просторијама Општине Крупањ од 07 до 15 часова или се може преузети са Портала Управе за јавне набавке или сајта општине Крупањ  www.krupanj.org.rs или са Портала службених гласила РС.

После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

1.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, 15314 Крупањ сваког радног дана од 07 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком – "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ - извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ – НЕ ОТВАРАТИ". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 36. дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке и то 07.07.2017.год. до 11:00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 07.07.2017.год у 11:30 часова у малој сали општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

1.6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана отварања понуда.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на појачаном одржавању локалних и некатегорисаних путева на 4 локације на територији општине Крупањ.

  - ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

  - ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

  - ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а, и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора. Окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора

Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60  (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

  - КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за доделу уговора je најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком укупно понуђеном ценом, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извршења. У случају да је и рок извршења једнак, следећи критеријум је дужи гарантни рок, а потом дужи период важења понуде. У случају да су сви параметри по овим критеријумима једнаки, наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла.

  - OБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И НАЧИН ПАКОВАЊА ПОНУДЕ

Обавеза понуђача је да буде упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце: Образац за оцену услова понуђача и члана групе понуђача, подизвођача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4) и Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.5) копирати у потребном броју примерака.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

Понуда се мора налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком  -  "Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ - не отварати". Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

  - ПРИПРЕМАЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неисправна.

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неисправна.

Подносилац понуде сносиће све трошкове припремања и достављања своје понуде. Наручилац није обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда прихваћена или не.

  - ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Потписане измене се достављају заједно са осталом конкурсном документацијом, уз понуду.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у писменој форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

  - ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти "Измена понуде" или "Повлачење понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ за извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ. Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.

  - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

  - АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде. На полеђини омота обавезно назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде за исту јавну набавку резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неисправне.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку јавних набавки или испуњења уговорних обавеза,

- исправа о наплаћеној уговорној казни,

- рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

- извештај надзорног органа о изведеним радовима, који нису у складу са пројектом, односно уговором,

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњеност обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Лице за контакт: Славица Марковић, тел: 015-581-475, локал 114,

e-mail: krupanjso015@mts.rs

  - ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступкa јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

  - УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ  о испуњености услова из члана 75. став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове  испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

  - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

  - ОЦЕНА ПОНУДА

Понуде коју су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале нерегуларности, одбиће се као неисправне.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

  - МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

  - СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – у износу од 10% од вредности понуде, са роком важности до истека опције понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал.

- Оригинална писма о намерама банке за издавање неопозивих и безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне документације, Наручилац ће уговор раскинути и има право потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обевезе понуђача.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији и може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе у складу са чланом 149. и 151.Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

  - је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

  - располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

4.1) да је понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) остварио укупан приход у износу од 65.000.000,00 динара,

4.2) да у периоду од 6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна ниједан дан,

4.3) да је у претходне три године од објављивања позива извршио радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева и улица у вредности од 65.000.000,00 динара без пдв-а

  - располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

5.1.) да понуђач запошљава у складу са Законом о раду најмање 20 запослених од којих:

-9 (девет) радника за грађевинске радове,

-3 (три) радника-руковаоца грађевинским машинама,

-3 (три) возача теретних возила

-4 (четири) радника-кључно техничко особље и остало особље

-1  дипломирани инжењер грађевинске струке (са лиценцом)

5.2.) да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова поседује личну лиценцу и то:

-дипл. инжењер грађевине који поседује личну лиценцу: 412 или 415

5.3.)  да располаже са следећом техничком опремом:

- 1 аутоцистерна за воду са припадајућим уређајима за поливање,

-1 финишер за асфалт средњег капацитета,

-1 грејдер,

-1 булдозер,

-1 глодалица за асфалт,

-1 ваљак минималне тежине 5т,

-1 ваљак са гуменим точковима,

-1 ваљак минималне тежине 1т,

-1 компресор,

-1 ровокопач,

-1 утоваривач,

-1 прикључно возило са припадајућим вучним возилом за превоз грађевинских машина («вучни воз» са тегљачем),

-1 полутеретни камион, носивости до 3 т,

-4 теретна возила, кипер, мин. носивости 10 т,

-1 постројење за производњу асфалтне масе.

  - Да је одговорни извођач радова са лиценцом број 412 или 415 именован од стране понуђача извршио увид у пројектну документацију и обишао локације на којима ће се изводити радови.

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

- извода из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра  надлежног Привредног суда,

- извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ за тачке  2) и 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.1) Годишњи финансијски извештај који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016)

4.2) Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије после дана објављивања јевног позива, да у периоду од 6 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна ниједан дан,

4.3) списак најважнијих изведених радова на изградњи, реконструкцији и одржавању јавних путева у претходне 3 године са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, за које је остварен пословни приход у износу од минимум 65.000.000,00 динара без ПДВ-а, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца или уговоре о изведеним радовима и окончане ситуације. Потврда може бити у слободној форми, на меморандуму инвеститора, с тим да у њој буду наведени сви битни елементи (назив наручиоца, износи, датуми, врста изведених радова и да ли су радови извршени квалитетно и у року).

5.1) Списак запослених радника, по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу са копијом обрасца М-Пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање и фотокопију уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке за радника који код понуђача није запослен.

5.2) Копија личне лиценце (412 или 415) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – М/МА обрасце на обавезно социјално осигурање запослених, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.

5.3) фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу.

      - Понуђач мора доставити потврду потписану од стране инвеститора, која је саставни део понуде и конкурсне документације (Образац 10).

Напомена: Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. Тачка од 1)-3) довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача.

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ПОНУЂАЧА,

ПОДИЗВОЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР.1 | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | да | не |
| ПРИЛОГ БР.2 | Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | да | не |
| ПРИЛОГ БР.3 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ БР.4 | Годишњи финансијски извештај, потврда банке о броју дана неликвидности | да | не |
| ПРИЛОГ БР.5 | Банкарска гаранција за озбиљност понуде, безусловна и платива на први позив, са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а | да | не |
| ПРИЛОГ БР.5а | Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора | да | не |
| ПРИЛОГ БР.5б | Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора | да | не |
| ПРИЛОГ БР.6 | М/МА обрасци пријава на обавезно социјално осигурање запослених | да | не |
| ПРИЛОГ БР.7 | Фотокопије личних лиценци: Потврде ИКС-а Доказ о начину ангажовања | да | не |
| ПРИЛОГ БР.8 | Фотокопија пописне листе, фотокопије саобраћајних дозвола, уговор о купивини, закупу или лизингу, као доказ техничког капацитета | да | не |

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3а | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Изјава о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6а | Изјава о поштовању прописа | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Изјава понуђача о одговорним извођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Списак изведених радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Изјава о поседовању техничке опреме | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Потврда о извршеном увиду у пројектну документацију и обиласку локације | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Предмер и предрачун радова | да | не |

| Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР | да | не |
| --- | --- | --- |

(Заокружити)

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75 ЗЈН. У вези са тим, потребно је да понуђач:

- у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

- да достави копију Решења о упису у регистар понуђача

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача за подизвођаче, и у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

___________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.

Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да у понуди за јавну набавку за извођење радова на појачаном одржавању путева на територији општине Крупањ, не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 3а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5. |  |  |

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

ФФ

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум:    _______________ 		     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум:    _______________                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

М.П.  	ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Oбразац 6.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Oбразац 6а.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо приликом састављања своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

_______________________                                        М.П.  __________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача или подизвођача

Образац 7.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица ________________________ М.П. |  |  |  |  |

Напомена: 	Последњу колону "Основ ангажовања" попунити тако, што се за запослене уноси број "1", а за ангажоване уговором – број "2".

Образац 8

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наручилац | Период извођења радова | Врста радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупно (дин): |  |

Потпис овлашћеног лица

______________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 9

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

_____________________________________

Назив понуђача

_____________________________________

Адреса

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо следећу техничку опрему :

1. _________________________________________________________, ком ____

2. _________________________________________________________, ком ____

3. _________________________________________________________, ком ____

4. _________________________________________________________, ком ____

5. _________________________________________________________, ком ____

6. _________________________________________________________, ком ____

7. _________________________________________________________, ком ____

8. _________________________________________________________, ком ____

9. _________________________________________________________, ком ____

10._________________________________________________________, ком ___

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица

м.п.

Образац 10

ПОТВРДА  О извршеном увиду у пројектну документацију и обиласку локација на којима ће се изводити радови

Након извршеног увида у пројектну документацију и обиласка локација за извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ, издаје се:

П О Т В Р Д А

Да је _________________________________________ дипломирани грађевински инжењер, са бројем лиценце ИКС 41__-_________- ___ , као представник понуђача  _______________________________________________________________________ из ____________________________________, извршио комплетан увид у пројектну документацију, упознао се са локацијама на којима ће се изводити радови, како би прикупио потребне податке за давање понуде.

Ова потврда је саставни део конкурсне документације и не може се користити у друге сврхе.

У Крупњу, дана ___. ___. 2017.

Представник понуђача који 	    Представник наручиоца:

је извршио увид:

_________________________				___________________________

Име и презиме						   Име и презиме

Лиценца бр: 41__-______-___

_________________________				 ___________________________

Потпис						                     Потпис

М.П.лиценца            М.П. понуђача					             М.П.

Образац 11.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Општине Крупањ, ул. Маршала Тита бр. 2, коју заступа председник Општине  Иван Исаиловић, ПИБ 102678938; МБ: 07170262 (у даљем тексту: Наручилац) и

- ____________________________________________________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. ____________________________ отворен код пословне банке _____________________, кога заступа директор _____________________________, (у даљем тексту Извођач)

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке по јавном позиву објављеном  на Порталу јавних набавки.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број _________  од ____________. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговoра.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из чл. 2. Уговора износи укупно _______________________________ динара без ПДВ-а,  односно

____________________динара са ПДВ-ом а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ________ од _____________. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

-  по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _______од _________2017. године, и потписаним од стране стручног надзора,  с тим што окончана ситуација мора износити минимум 20% од уговорене вредности и испоставља се након извршене примопредаје радова.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку и пројектну

документацију

- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим радова који су предмет овог уговора

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, грађевинску дозволу и потврду о извршеној пријави радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана увођења у посао преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, која мора бити безусловна и платива на први позив а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова без ПДВ-а, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 20% од уговорене вредности радова.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Достављање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и позитиван извештај комисије за технички преглед је услов за плаћање окончане ситуације.

Гарантни рок за изведене радове је __________године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 11.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 12.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _________________, матични број __________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће наручилац.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Извођача бр. ________ од ______________ године

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 22.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА:	                                                     	  	ЗА ИЗВРШИОЦА:

____________________		                        	     ______________________

Иван Исаиловић

Образац 12.

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку – извођење радова на појачаном одржавању локалних путева на територији општине Крупањ, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ бр._________

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |

2. Рок завршетка радова _____ ( ________________) радних дана од дана увођења у посао.                                                    словима

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од _____ ( ________ ) године, од дана     примопредаје радова (не краћи од 2 године).                           словима

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ________ ) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                               словима

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

6. Важност понуде износи ______  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).                    словима

Датум:                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_______________ 		                                 __________________________

M.П.

Образац 13.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Назив трошкова | Вредност |
| --- | --- | --- |
| УКУПНО |  |  |

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН)

Датум________________                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

______________________

Образац 14.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Опис позиције | Ј.м. | Количина | Јед.цена (дин) | Укупно (дин) |
| I | Инвестиционо одржавање дела општин.пута Л-4 Костајник | Л=2400+1820=4220м Ш=3,0м |  |  |  |
| 1 | Обележавање и исколчење пројектованих елемената. Опбрачун по м | m | 4.220,00 |  |  |
| 2 | Припрема подлоге: делимично скидање постојећег асфалтног слоја глодалицом за асфалт слоја дебљине до 4цм, без одвоза Обрачун по м2 | m2 | 5.040,00 |  |  |
| 3 | Mашинско рушење постојећег оштећеног и уништеног асвалтног коловозног застора са утоваром и одвозом на депонију до 3км Обрачун по м3 | m3 | 130,00 |  |  |
| 4 | Машински ископ подлоге на местима где је потребно извршити замену тампона дебљине до 15цм са утоваром и одвозом на депонију до 3км Обрачун по м3 | m3 | 75,00 |  |  |
| 5 | Машински ископ материјала III и IV категорије са ручним дотеривањем са утоваром и одвозом материјала до 3км на депонију коју одреди надзорни орган. Обрачун по м3. | m3 | 1.089,00 |  |  |
| 6 | Израда каменог набачаја заливеног бетоном као осигурање трупа пута. Комплет рад и материјал. Обрачун по м3 | m3 | 200,00 |  |  |
| 7 | Планирање и ваљање постељице машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м2 | m2 | 9.600,00 |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња ризле 0-63мм у слоју макс. дебљине 15цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 200,00 |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и уградња ризле 0-31,5мм у слоју макс. дебљине 15цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 2.200,00 |  |  |
| 10 | Израда пропуста од бетонских цеви Ø300мм на слоју тампона 10цм са бетонском уливном и изливном главом Обрачун по м' | m' | 5,00 |  |  |
| 11 | Израда пропуста од бетонских цеви Ø500мм на слоју тампона 10цм са бетонском уливном и изливном главом Обрачун по м' | m' | 7,00 |  |  |
| 12 | Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног агрегата БНХС 16 д=6цм Обрачун по м2 | m2 | 9.255,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
| II | Инвестиционо одржавање дела општин.пута Л-22 Мојковић - Равнаја | Л=2200м Ш=3,0м |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног агрегата БНХС 16 д=6цм Обрачун по м2 | m2 | 6.750,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
| III | Инвестиционо одржавање некатег.пута Црквине | Л=270м Ш=3,5м |  |  |  |
| 1 | Обележавање и исколчење пројектованих елемената. Опбрачун по м | m | 270,00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња ризле 0-31,5мм у слоју макс. дебљине 15цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 65,00 |  |  |
| 3 | Припрема подлоге: планирање и ваљање машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м2 | m2 | 1.080,00 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног агрегата БНС 22 д=7цм Обрачун по м2 | m2 | 945,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
| IV | Инвестиционо одржавање некатег.пута Дворска школа-црква | Л=200м Ш=3,0м |  |  |  |
| 1 | Обележавање и исколчење пројектованих елемената. Опбрачун по м | m | 200,00 |  |  |
| 2 | Машински ископ материјала III и IV категорије са ручним дотеривањем са утоваром и одвозом материјала до 3км на депонију коју одреди надзорни орган. Обрачун по м3. | m3 | 60,00 |  |  |
| 3 | Припрема подлоге: планирање и ваљање машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м2 | m2 | 800,00 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња ризле 0-31,5мм у слоју макс. дебљине 15цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 120,00 |  |  |
| 5 | Израда банкина ширине 50цм и проширења: набавка, транспорт и уградња прљаве ризле 0-31,5мм у слоју дебљине до 10цм са збијањем до потребне збијености Обрачун по м3 | m3 | 20,00 |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од битуменом обавијеног агрегата БНХС 16 д=6цм Обрачун по м2 | m2 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
| I | Појачано одржавање општин.пута Л-4 Костајник |  |  |  |  |
| II | Инвестиционо одржавање дела општин.пута Л-22 Мојковић - Равнаја |  |  |  |  |
| III | Инвестиционо одржавање некатег.пута Црквине |  |  |  |  |
| IV | Инвестиционо одржавање некатег.пута Дворска школа-црква |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |

Понуђач:

м.п.